Утверждаю директор

Школы

Меркушева О.А.

Проект 11 класса

«Оставим добрый след»

Авторы проекта

11 класс,

Долгих Е.А. классный

Руководитель 11 класса

Пояснительная записка

Проектирование – один из методов решения проблемы. В современном обществе проектирование все чаще используется для привлечения дополнительных внебюджетных средств.

В 2008-2009 учебном году в МОУ Беляевской СОШ было принято решение о написании классных проектов. Проект должен быть направлен на решение определенной проблемы. В воспитательной работе класса проект является новым направлением.

Описание проблемы

В 11 классе учится всего 4 ученика, две девушки и двое юношей. Класс по успеваемости слабый, за исключением Нефедова Антона. Активным класс назвать тоже трудно, участвовать в жизни школы и села особого желания у детей нет.

Перед нами встала проблема – какой проект будет реализовывать наш класс? На классном часе мы долго думали, чем можем быть полезными обществу. Нам очень хотелось, чтобы нас вспоминали добрым словом, так как в учебе мы явно не отличаемся. Проанализировав ситуацию, мы решили назвать свой проект «Оставим добрый след». Авторы проекта решили организовать в весеннее время посадку зеленых насаждений на сельском стадионе и сделать лавочки на школьном стадионе, где в последнее время все чаще стали проводить сельские мероприятия. Проект позволит решить проблемы школы и администрации села.

Цель: облагородить эстетически сельский и школьный стадионы.

Краткое описание проекта

Проект состоит из двух этапов.

1 этап – приобретение пиломатериалов и посадочного материала.

2 этап – посадка зеленых насаждений на сельском стадионе и сооружение скамеек на школьном стадионе. Покраска.

Рабочий план осуществления проекта

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Место реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение материала для посадки | май | Сельский стадион | Учащиеся 11 класса, родители, классный руководитель |
| 2 | Приобретение пиломатериала для скамеек | май | Школьный стадион | Учащиеся 11 класса, родители, классный руководитель |
| 3 | Посадка зеленых насаждений | С 15 мая | Сельский стадион | 11 класс, Кл. рук. |
| 4 | Постройка скамеек | С 10 мая | Школьный стадион | 11 класс, Кл. рук. |

Ожидаемые результаты

- Учащиеся школы смогут отдыхать на скамейках во время уроков физкультуры и  спортивных мероприятий.

- Зеленые насаждения на стадионе будут сочетаться с уже имеющимися насаждениями, зеленая полоса эстетически будет  оформлена.

Авторы проекта реализовывать задуманное  будут с привлечением спонсорской помощи.